|  |
| --- |
| **Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27**  Se sídlem Římská 1255/27, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  tel.: 222 520 429, e-mail: [rimska@ctyrlistek.biz](mailto:rimska@ctyrlistek.biz), [www.ctyrlistek.biz](http://www.ctyrlistek.biz), IČ 70891028 |

VÝZVA

**k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu**

**č. 005/2024**

„MŠ Římská - výměna stropních svítidel za LED svítidla“

##### Zadavatel

Název: Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27

Adresa: Římská 1255/27

IČ: 70891028

Kontaktní osoba: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

Tel: 728 139 300

e-mail: rimska@ctyrlistek.biz

##### Místo plnění zakázky

Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27 – pobočka MŠ Římská

##### Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících osvětlovacích těles za osvětlení LED osvětlovacími tělesy při splnění následujících podmínek:

1. Výměnou dojde ke snížení spotřeby elektřiny minimálně o 40% na svítidle
2. Intenzita osvětlení neklesne o více než 20%.
3. Hodnotícím kritériem je počet vyměněných svítidel.

Počet stávajících svítidel:

43 ks dvoutrubicové zářivkové 2x36W – zářivka dl 1200mm

6ks dvoutrubicové zářivkové 2x36W vyšší krytí – zářivka dl 1200 mm

2 ks stěnové svítidlo – žárovka 30W

**Popis, specifikace zakázky:**

1. Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících osvětlení
2. Dodávka montáž dvoutrubicových svítidel
3. Potřebné stavební práce, zednické přípomoce
4. Případná oprava a úprava rozvodů elektroinstalace
5. Případná oprava omítek, včetně odstranění starých nátěrů, vyrovnání a penetrace podkladu pod malbu, výmalba bílou barvou
6. Úklid prostoru
7. Předání dokončeného díla včetně potřebné dokumentace a revizí

Uchazeči provedou při prohlídce místa plnění vlastní zaměření.

Dílo bude provedeno v souladu s platnými stavebně technickými normami. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, ve lhůtách, za cenu a podle podmínek SOD (Smlouva o dílo). Zadavatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

Zadavatel deklaruje, že na realizaci této zakázky má v rozpočtu částku **100.000,- Kč,** včetně DPH. Nabídky, které překročí tento limit, nebude zadavatel vůbec hodnotit.

Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen zákon), která je ve smyslu ust. § 31 zákona zadávána mimo režim zákona, a pokud je tedy v této výzvě odkazováno na zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená, že by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení upravených v zákoně.

##### 4. Podmínky realizace

Dodržení následujících podmínek:

4.1. Při provádění stavebních prací nesmí být poškozeny ani znečištěny vnitřní prostory, komunikace a jiná zařízení domu, mimo opravované části a stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu.

4.2. Při bouracích pracích a manipulaci s vybouraným materiálem je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zátěže okolí prachem a hlukem.

4.3. Záruční doba na stavební práce bude sjednána v SOD či objednávce a záruční doba na dodaný materiál bude se zárukou výrobců.

4.4. Dodržování a zajištění opatření k ochraně majetku zadavatele, dodržovat režim zamykání přístupů do objektu atd.

4.5. Dodání všech písemností, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o zkouškách, revizích atd.

4.6. Přílohou následně uzavřené smlouvy či objednávky bude nabídka dodavatele včetně výkazu výměr, harmonogramu prací a zjišťovacího protokolu k fakturám.

4.7. Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených zástupců.

4.8. Dodržování předpisů BOZP a zajištění vlastního měření odebrané vody a elektřiny.

4.9. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací (v době provádění prací) dostupnost stavebního deníku na staveništi a přítomnost odpovědné osoby (např. vedoucí čety) v době provádění stavebních prací.

4.10. Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů dodavatele.

4.11. Dodavatel zajistí po celou dobu provádění prací (v době provádění prací) přítomnost odpovědné osoby, řídící průběh všech prací (např. vedoucí čety). Dodavatel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný stavební deník.

4.12. Dodavatel ve své nabídce uvede seznam prací (profesí), které provede prostřednictvím subdodavatele.

##### 5. Platební podmínky

5.1. Po dokončení a předání dokončeného díla, včetně odstranění vad a nedodělků, vystaví zhotovitel celkovou fakturu. Faktura bude doložena detailním rozpisem provedených prací a dodávek.

5.2. Zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat tyto do úhrady, která náleží dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy.

5.3. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 15 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli na adresu Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.

##### 6. Termín plnění zakázky

6.1. Předpokládané zahájení plnění zakázky: 1.7.2024

6.2. Předpokládané ukončení plnění zakázky: 23. 8. 2024

6.3. Zakázku lze realizovat v uvedeném časovém rozmezí, délka provádění prací nepřesáhne požadovaný termín dokončení.

6.4. Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je školskou příspěvkovou organizací. Z toho vyplývá požadavek zadavatele na plnění výhradně v době letních školních prázdnin.

6.5. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená předpokládaná doba plnění nemůže být v žádném případě překročena.

6.6. Dodavatel do nabídky uvede předpokládaný počet kalendářních dnů od zahájení prací do jejich dokončení a předání hotového díla zadavateli.

##### 7. Nabídková cena

##### Bude stanovena jako pevná bez DPH a včetně DPH – viz příloha č. 1 – tabulka nabídková cena, (povinná příloha k nabídce). Nebude-li nabídka obsahovat vyplněnou přílohu č. 1, bude tato brána jako neúplná a jako taková bude vyřazena z dalšího hodnocení.

##### 8. Kritéria hodnocení, pravidla pro hodnocení nabídek

**Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena a účelovost.**

**Počet nově osazených osvětlovacích těles 100%**

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka, která nabízí nejvyšší počet nově osazených osvětlovacích těles do výše daného finančního limitu**.**

Zadavatel provede hodnocení nabídek podle nabídky nejvyššího počtu vyměněných osvětlovacích těles v souladu se stanovenými podmínkami od jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabízený počet vyměněných osvětlovacích těles, nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejvyšší počet vyměněných osvětlovacích těles, a zároveň splní další požadovaná kritéria.

##### 9. Místo a lhůta pro podání nabídek

Do **17. června 2024 do 10 hodin**, osobně, elektronicky na email [rimska@ctyrlistek.biz](mailto:rimska@ctyrlistek.biz), nebo poštou na adresu Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27, Římská 1255/27, 120 00 Praha 2

Práva zadavatele:

##### 10. Prohlídka místa plnění

##### Prohlídka místa plnění

Dle telefonické dohody na tel. čísle 728139300 , **do 6.6.2024.**

Kontaktní osoba PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

##### 11. Práva zadavatele

11.1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně zrušit řízení na zadání zakázky.

11.2. Zadavatel bude hodnotit pouze nabídky, které splnily veškeré podmínky výzvy.

11.3. Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

11.4. Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese účastník.

11.5. Dodavatel se upozorňuje, že zadavatel Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti zadavatele a podáním nabídky v případě uzavření smlouvy uděluje zadavateli souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na základě jejich žádosti. V případě uzavření smlouvy je zadavatel povinen uveřejnit smlouvu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 31.5.2024

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

Ředitelka školy